PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

SỔ CHUNG – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI TIÊU & CÔNG NỢ CÁ NHÂN

Version: 1.1

Project team: 49K211.05

Created date: 18/01/2026

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | SOCHUNG |  |  |  |
| Project Title | Sổ Chung – Quản lý chi tiêu & công nợ cá nhân |  |  |  |
| Start Date | 02/03/2026 | End Date |  |  |
| Product Owner | Đoàn Phan Linh Nhi |  |  |  |
| Partner Organization | N/A |  |  |  |
| Scrum Master | Bùi Phương Chi | phuongchibui217@gmail.com |  | 0338207606 |
| Team Members | Phan Thị Thanh Nhàn | phanthithanhnhan2005@gmail.com |  | 0799305880 |
|  | Phan Thị Bích Như | ichnhu91ld@gmail.com |  | 0337747325 |
|  | Văn Công Anh Duy | duyvancong123@gmail.com |  | 0795717058 |
|  | Hoàng Thị Thùy Trang | thuytrang67810@gmail.com |  | 0328939709 |
|  | Nguyễn Thị Tiến | tientam0505@gmail.com |  | 0343497067 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Proposal Document |  |  |
| Author(s) | 49K211.05 |  |  |
| Role | Project Team |  |  |
| Date | 18/01/2026 | File name: | 49K211.05 - Project proposal |
| URL | N/A |  |  |
| Access | Project team and mentor |  |  |

REVISION HISTORY

| Version | Person(s) | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 49K211.05 | 18/01/2026 | Initial proposal |
| 1.1 | 49K211.05 | 02/03/2026 | Update Master schedule |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Trong đời sống hằng ngày, đặc biệt đối với sinh viên và người trẻ, việc ghi nhận chi tiêu cá nhân và các khoản công nợ phát sinh trong sinh hoạt thường xuyên diễn ra như ăn uống, mua sắm, đi lại, vay mượn tiền hoặc chi tiền trước cho người khác. Người dùng có nhu cầu theo dõi các khoản chi và công nợ này nhằm kiểm soát tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, người dùng thường gặp phải một số vấn đề sau:

- Chi tiêu cá nhân và các khoản công nợ thường được ghi chép rời rạc bằng nhiều hình thức khác nhau như ghi chú tay, tin nhắn hoặc excel, gây khó khăn trong việc tổng hợp và theo dõi.

- Các khoản công nợ cá nhân dễ bị quên hoặc nhầm lẫn do không có hệ thống lưu trữ và theo dõi rõ ràng theo thời gian.

- Người dùng khó kiểm soát thời hạn trả nợ, dẫn đến tình trạng quên trả, trả trễ hoặc không nhớ chính xác thời điểm phát sinh khoản nợ.

- Việc tra cứu lại lịch sử chi tiêu và công nợ trong thời gian dài gặp nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến khả năng lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Những vấn đề trên cho thấy nhu cầu cần có một công cụ đơn giản, tập trung vào việc hỗ trợ người dùng quản lý chi tiêu cá nhân và theo dõi các khoản công nợ liên quan đến bản thân một cách rõ ràng, thuận tiện và có hệ thống.

## Prior arts

Hiện nay, các ứng dụng trên thị trường chủ yếu chia thành hai nhóm chính:

- Nhóm 1: Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân

Các ứng dụng như Money Lover, Mint, Spendee tập trung vào:

- Ghi nhận thu – chi cá nhân.

- Phân loại chi tiêu theo danh mục.

- Thống kê và phân tích tài chính cá nhân.

Tuy nhiên:

- Các ứng dụng này chỉ hỗ trợ quản lý công nợ ở mức rất hạn chế hoặc không chú trọng đến việc theo dõi thời hạn trả nợ.

- Chưa hỗ trợ nhắc nhở công nợ một cách linh hoạt và phù hợp với thói quen cá nhân.

- Nhóm 2: Ứng dụng chia chi phí và công nợ

Các ứng dụng như Splitwise, Tricount, Settle Up cho phép:

- Ghi nhận chi phí chung.

- Tính toán ai nợ ai bao nhiêu.

Tuy nhiên, nhóm ứng dụng này:

- Tập trung vào chia chi phí, không hỗ trợ ghi chi tiêu cá nhân hằng ngày.

- Không phù hợp với nhu cầu quản lý tài chính cá nhân.

- Tập trung nhiều vào tương tác nhóm, gây dư thừa chức năng đối với người dùng chỉ muốn theo dõi tài chính cá nhân.

Nhận xét chung: Hiện chưa có nhiều ứng dụng tập trung vào việc kết hợp quản lý chi tiêu cá nhân hằng ngày và theo dõi công nợ cá nhân kèm thời hạn và nhắc nhở, với phạm vi sử dụng đơn giản cho người dùng cá nhân.

## Proposed solution

Dự án đề xuất phát triển ứng dụng di động Sổ Chung – Quản lý chi tiêu & công nợ cá nhân, một công cụ hỗ trợ người dùng ghi nhận và theo dõi toàn bộ chi tiêu và công nợ liên quan đến bản thân trong cùng một hệ thống thống nhất.

Các chức năng chính bao gồm:

- Ghi nhận chi tiêu cá nhân hằng ngày theo danh mục, mục đích hoặc thời gian, hỗ trợ tổng hợp và tra cứu lịch sử chi tiêu nhằm giúp người dùng kiểm soát dòng tiền cá nhân.

- Theo dõi công nợ cá nhân hai chiều:

  - Các khoản người dùng đang nợ người khác.

  - Các khoản người khác đang nợ người dùng.

Mọi thông tin công nợ được lưu trữ để phục vụ việc tự theo dõi và ghi nhớ.

- Công nợ gắn liền với giao dịch cụ thể, giúp người dùng dễ dàng truy vết lý do phát sinh khoản nợ.

- Thiết lập thời hạn trả nợ cho từng khoản công nợ.

  - Trường hợp người dùng nhập thời hạn: hệ thống sẽ nhắc nhở khi sắp đến hạn hoặc quá hạn.

  - Trường hợp không nhập thời hạn: hệ thống tự động bắt đầu nhắc nhở sau 7 ngày kể từ ngày phát sinh khoản nợ nhằm tránh việc người dùng quên công nợ.

- Cơ chế nhắc nhở công nợ tự động thông qua thông báo trong ứng dụng khi khoản nợ tồn tại lâu, sắp đến hạn hoặc đã trễ hạn.

- Lưu trữ lịch sử chi tiêu và công nợ theo trạng thái (chưa thanh toán, đã thanh toán), giúp người dùng thuận tiện tra cứu và đối soát thông tin.

Giải pháp hướng đến việc đơn giản hóa quản lý tài chính cá nhân, giúp người dùng chủ động theo dõi chi tiêu và công nợ của bản thân một cách rõ ràng, có kế hoạch và phù hợp với thói quen sử dụng hằng ngày.

## Goals

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý tài chính cá nhân một cách đơn giản và hiệu quả, bao gồm theo dõi chi tiêu hằng ngày và các khoản công nợ cá nhân kèm thời hạn và nhắc nhở.

- Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ người dùng ghi nhận và theo dõi chi tiêu cá nhân hằng ngày.

- Quản lý các khoản công nợ cá nhân một cách có hệ thống.

- Giúp người dùng ghi nhớ và kiểm soát thời hạn trả nợ.

- Lưu trữ lịch sử chi tiêu và công nợ phục vụ việc tra cứu sau này.

- Nâng cao ý thức quản lý tài chính cá nhân thông qua việc nhắc nhở và theo dõi công nợ.

## Techniques

- Nền tảng ứng dụng: Mobile Application

- Framework phát triển mobile: Flutter

- Backend: ASP.NET Core Web API

- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server

- Thiết kế giao diện (UI/UX): Figma

- Mô hình phát triển phần mềm: Scrum

- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub

- Quản lý dự án: Jira

- Xử lý nhắc nợ theo thời gian: ASP.NET Core Background Service

- Testing: Manual testing

# TIME ESTIMATION

| Number of members | 6 |
| --- | --- |
| Number of working hours per day/person | 2 |
| Number of working days per week | 5 |
| Number of weeks | 10 |
| Estimated time (hours) | 600 |

# MASTER SCHEDULE

| NO | Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 0 - Project Initiation & Product Definition | 1 tuần | Tuần 1 | Tuần 1 |
| 1.1 | Xác định yêu cầu sơ bộ quản lý chi tiêu & công nợ |  |  |  |
| 1.2 | Xác định nhóm chức năng chính |  |  |  |
| 1.3 | Xây dựng Product Backlog |  |  |  |
| 1.4 | Hoàn thiện Project Proposal |  |  |  |
| 2 | Sprint 1 - Quản lý chi tiêu cá nhân | 2 tuần | Tuần 2 | Tuần 3 |
| 2.1 | Sprint Planning |  |  |  |
| 2.2 | Xác định cách ghi nhận các khoản chi tiêu cá nhân trong hệ thống |  |  |  |
| 2.3 | Xác định các tiêu chí phân loại và quản lý danh mục chi tiêu |  |  |  |
| 2.4 | Xác định cách tổng hợp và tra cứu lịch sử chi tiêu |  |  |  |
| 2.5 | Hoàn thiện nhóm chức năng chi tiêu trong Product Backlog |  |  |  |
| 2.6 | Sprint Review & Sprint Retrospective |  |  |  |
| 3 | Sprint 2 - Quản lý công nợ cá nhân | 2 tuần | Tuần 4 | Tuần 5 |
| 3.1 | Sprint Planning |  |  |  |
| 3.2 | Xác định cách ghi nhận các khoản công nợ phải thu và phải trả |  |  |  |
| 3.3 | Xây dựng chức năng chỉnh sửa và quản lý các khoản công nợ |  |  |  |
| 3.4 | Xây dựng chức năng tìm kiếm và tổng hợp công nợ theo đối tượng |  |  |  |
| 3.5 | Hoàn thiện nhóm chức năng quản lý công nợ trong Product Backlog |  |  |  |
| 3.6 | Sprint Review & Sprint Retrospective |  |  |  |
| 4 | Sprint 3 - Theo dõi thời hạn và nhắc nhở công nợ | 2 tuần | Tuần 6 | Tuần 7 |
| 4.1 | Sprint Planning |  |  |  |
| 4.2 | Xác định cách thiết lập lịch thu/ trả nợ cho từng khoản công nợ |  |  |  |
| 4.3 | Xây dựng cơ chế theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn và quá hạn |  |  |  |
| 4.4 | Xây dựng chức năng thông báo và nhắc nhở công nợ tự động |  |  |  |
| 4.5 | Hoàn thiện nhóm chức năng theo dõi và nhắc nhở công nợ trong Product Backlog |  |  |  |
| 4.6 | Sprint Review & Sprint Retrospective |  |  |  |
| 5 | Sprint 4 - Quản lý trạng thái công nợ và người dùng | 2 tuần | Tuần 8 | Tuần 9 |
| 5.1 | Sprint Planning |  |  |  |
| 5.2 | Xây dựng chức năng ghi nhận thanh toán công nợ (bao gồm thanh toán một phần) |  |  |  |
| 5.3 | Xây dựng cơ chế cập nhật và theo dõi trạng thái công nợ |  |  |  |
| 5.4 | Xây dựng chức năng tra cứu lịch sử công nợ |  |  |  |
| 5.5 | Phát triển các chức năng quản lý tài khoản người dùng |  |  |  |
| 5.6 | Sprint Review & Sprint Retrospective |  |  |  |
| 6 | Sprint 5 - Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm | 1 tuần | Tuần 10 | Tuần 10 |
| 6.1 | Tổng hợp và rà soát toàn bộ Product Backlog |  |  |  |
| 6.2 | Đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu dự án và rà soát luồng sử dụng tổng thể |  |  |  |
| 6.3 | Hoàn thiện báo cáo và tài liệu dự án |  |  |  |
| 6.4 | Demo & bàn giao sản phẩm |  |  |  |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

| Role | Responsibilities | Participant(s) |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Lập kế hoạch sprint và theo dõi tiến độ dự án Điều phối công việc giữa các thành viên Tổ chức Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện | Bùi Phương Chi |
| Product owner | Định hướng tầm nhìn và mục tiêu sản phẩm Thu thập, phân tích và xác định yêu cầu chức năng của hệ thống Xây dựng và quản lý Product Backlog Ưu tiên các yêu cầu theo giá trị và mục tiêu dự án | Đoàn Phan Linh Nhi |
| Team Member | Tham gia phân tích yêu cầu và nghiệp vụ hệ thống Thiết kế giao diện và kiến trúc hệ thống Lập trình các chức năng của ứng dụng Thực hiện kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm Tham gia viết tài liệu, báo cáo và demo sản phẩm | Phan Thị Thanh Nhàn Phan Thị Bích Như Văn Công Anh Duy Hoàng Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Tiến |